Planeación Proyecto Final

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana

Nombre del curso: Análisis de Algoritmos

Mtra. Jorge Ernesto López Arce

Nombre del equipo: Equipo Sincronización

Leal Martínez Owen Alexis

Yashima Rodríguez Satomi

Carrera: Ingeniería en Computación

Sección: D01

Planeación Proyecto Final

Fecha de elaboración: 14/11/2025

Contenido

1.	Introducción	4

1.1	Contextualización	4

1.1.1	Integración del algoritmo voraz	4

2.	Objetivo	5

2.1.	Objetivos específicos	5

3.	Metodología	5

4.	Fases del proyecto	6

4.1.	Análisis del sistema y del algoritmo voraz	7

4.1.1	Objetivo	7

4.1.2	Alcance	7

4.1.3	Actividades principales	7

4.1.4	Estructura del entregable	7

4.1.5	Matriz R&R – Fase 1	7

4.1.6	Reuniones	8

4.2.	Codificación del algoritmo voraz y adaptación al sistema	8

4.2.1	Objetivo	8

4.2.2	Alcance	8

4.2.3	Actividades principales	8

4.2.4	Estructura del entregable	8

4.2.5	Matriz R&R – Fase 2	9

4.2.6	Reuniones	9

4.3.	Pruebas unitarias y de integración	9

4.3.1	Objetivo	9

4.3.2	Alcance	9

4.3.3	Actividades principales	9

4.3.4	Estructura del entregable	10

4.3.5	Matriz R&R – Fase 3	10

4.3.6	Reuniones	10

4.4.	Integración final y documentación del proyecto	10

4.4.1	Objetivo	10

4.4.2	Alcance	10

4.4.3	Actividades principales	10

4.4.4	Estructura del entregable	11

4.4.5	Matriz R&R – Fase 4	11

4.4.6	Reuniones	11

# Introducción

En el presente documento se describe la planeación para implementar un algoritmo voraz de compresión tipo Huffman dentro del sistema de sincronización de archivos desarrollado en Python, el cual está compuesto por un servidor en Flask y un cliente de sincronización automática.

El algoritmo de Huffman es un método voraz que genera códigos óptimos basados en la frecuencia de aparición de los caracteres, permitiendo reducir de manera significativa el tamaño de estructuras de datos. Su integración ayudará a optimizar el almacenamiento y transferencia de los snapshots generados tanto por el servidor como por el cliente.

## Contextualización

Actualmente, el sistema consiste en:

Servidor (app.py):

Atiende solicitudes de subida, descarga, eliminación y provee un snapshot (hashes SHA256) de todos los archivos almacenados.

Cliente (client_sync.py):

Escanea un directorio local, crea un snapshot, lo compara con el del servidor y sincroniza archivos nuevos, modificados o eliminados.

Ambos programas generan y utilizan snapshots en formato JSON, los cuales contienen nombres de archivos y hashes. Conforme crece la cantidad de archivos, estos snapshots se vuelven más grandes y generan un mayor consumo de espacio en disco y ancho de banda.

### Integración del algoritmo voraz

El algoritmo de Huffman se integrará en dos puntos clave:

Antes de guardar un snapshot (save_snapshot):

El JSON será convertido a texto y comprimido con Huffman, guardando un archivo binario comprimido (.bin).

Al cargar un snapshot (load_snapshot):

Se leerá el archivo comprimido y se descomprimirá con Huffman, obteniendo nuevamente el JSON original.

Esto reduce el tamaño de los snapshots sin modificar la lógica de sincronización existente.

# Objetivo

Implementar el algoritmo voraz Huffman para comprimir los snapshots del sistema de sincronización, optimizando el uso de espacio y ancho de banda sin alterar la estructura del servidor ni del cliente.

## Objetivos específicos

- Reducir el tamaño de los archivos snapshot generados por el servidor y el cliente.

- Integrar compresión y descompresión transparente al usuario.

- Mantener la compatibilidad con el funcionamiento actual del sistema.

- Mejorar la eficiencia del proceso de sincronización.

- Garantizar la integridad del JSON después de la descompresión.

- Documentar y validar mediante pruebas que el algoritmo funciona correctamente.

# Metodología

Para integrar el algoritmo Huffman en el sistema se seguirá la siguiente metodología:

Análisis del snapshot JSON:

  - Determinar beneficios esperados de compresión.

Implementación del algoritmo Huffman:

  - Crear módulo independiente huffman.py con funciones de compresión y descompresión.

  - Representación del árbol y sus códigos.

Integración en el servidor (app.py):

  - Modificar save_snapshot() para guardar .bin comprimido.

  - Modificar load_snapshot() para descomprimir antes de usar los datos.

Integración en el cliente (client_sync.py):

  - Reemplazar escritura/lectura de .snapshot_local.json por .bin.

Pruebas unitarias y de integración:

  - Verificar que el JSON original sea igual al JSON descomprimido.

  - Probar sincronización completa con archivos reales.

Medición de resultados:

  - Comparar tamaño del snapshot antes y después de la compresión.

# Fases del proyecto

El desarrollo de la integración del algoritmo voraz se llevará a cabo siguiendo cuatro fases principales: análisis, codificación, pruebas e integración final. Cada fase tiene actividades específicas, responsables, entregables y fechas estimadas.

| Fase | Objetivo | Actividades principales | Entregables | Deadline |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Análisis del sistema y del algoritmo voraz | Comprender el algoritmo base y definir cómo se integrará el algoritmo voraz | - Revisión del código existente. - Identificación del punto exacto donde se integrará el algoritmo voraz. - Elaboración de diagrama de flujo y pseudocódigo. | Pseudocódigo y diagrama de flujo de la integración del algoritmo voraz | 15/11/2025 |
| 2. Codificación del algoritmo voraz y adaptación al sistema | Implementar el algoritmo voraz y conectarlo con los módulos existentes | - Programación modular del algoritmo voraz. - Adaptación al flujo del algoritmo base. - Revisión en equipo del código. | Implementación funcional del algoritmo voraz | 17/11/2025 |
| 3. Pruebas unitarias y de integración | Asegurar que el algoritmo funciona correctamente y se integra sin fallos | - Ejecución de pruebas unitarias del algoritmo voraz. - Pruebas de integración con el sistema. - Validación del tamaño de archivos y ahorro de espacio. | Capturas de pantalla del algoritmo funcional Verificar que el JSON original sea igual al JSON descomprimido. Comparativa del tamaño de los archivos con y sin compresión. | 19/11/2025 |
| 4. Integración final y documentación del proyecto | Unificar todo el sistema y generar la documentación final | - Prueba completa del sistema final. - Redacción de la documentación. | Proyecto final completamente integrado + Documentación | 22/11/2025 |

## Análisis del sistema y del algoritmo voraz

### Objetivo

Comprender el funcionamiento del algoritmo base y determinar exactamente cómo se integrará el algoritmo voraz dentro del flujo actual.

### Alcance

Esta fase abarca únicamente la revisión, análisis y definición conceptual de la integración. No incluye codificación ni pruebas.

### Actividades principales

- Revisión del código existente para identificar módulos clave.

- Localización del punto exacto donde se incorporará el algoritmo voraz.

- Elaboración de diagramas de flujo que representen el nuevo proceso.

- Redacción del pseudocódigo que describe la integración.

### Estructura del entregable

- Descripción del algoritmo base

- Descripción del algoritmo voraz seleccionado

- Diagrama de flujo de integración

- Pseudocódigo

Deadline: 15/11/2025

### Matriz R&R – Fase 1

| Tarea | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Revisión del código | Owen/Satomi | 10/11 | Anotaciones y reporte técnico |
| Análisis de integración | Owen/Satomi | 11–12/11 | Propuesta de integración |
| Diagrama de flujo | Owen | 14/11 | Diagrama en PDF |
| Pseudocódigo | Satomi | 14–15/11 | Documento de pseudocódigo |

### Reuniones

| Asunto | Participantes | Fecha | Medio de comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de integración, presentar las propuestas de integración y escoger la indicada | Owen/Satomi | 11/11/2025 | Presencial, salón de clases |
| Envío del diagrama de flujo | Owen/Satomi | 14/11/2025 | Whatsapp |
| Presentación y aprobación del pseudocódigo | Owen/Satomi | 15/11/2025 | Whatsapp |

## Codificación del algoritmo voraz y adaptación al sistema

### Objetivo

Implementar el algoritmo voraz y conectarlo correctamente con los módulos existentes del proyecto.

### Alcance

Incluye únicamente desarrollo de código, integración inicial y pruebas básicas de funcionamiento del módulo. No incluye pruebas completas.

### Actividades principales

- Programación del algoritmo voraz.

- Adecuación del algoritmo para que se integre al sistema base.

- Integración inicial del algoritmo al flujo principal.

- Revisión colaborativa del código.

### Estructura del entregable

- Código fuente del algoritmo

- Funciones integradas dentro del sistema

- Comentarios en el código

- Evidencia de ejecución funcional (Capturas de pantalla)

Deadline: 17/11/2025

### Matriz R&R – Fase 2

| Tarea | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Programación del algoritmo voraz | Satomi | 15–16/11 | Módulo implementado |
| Adaptación al algoritmo base | Owen | 16/11 | Conexión de funciones |
| Revisión colaborativa | Owen/Satomi | 17/11 | Comentarios y mejoras |
| Validación técnica | Owen/Satomi | 17/11 | Versión funcional |

### Reuniones

| Asunto | Participantes | Fecha | Medio de comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión de revisión colaborativa y validación técnica | Owen/Satomi | 17/11/2025 | Google Meet |

## Pruebas unitarias y de integración

### Objetivo

Validar que el algoritmo voraz funciona correctamente, se integra de manera adecuada y genera ahorro de espacio o mejora real.

### Alcance

Incluye pruebas del algoritmo por separado, pruebas integradas dentro del sistema y validación de la compresión.

### Actividades principales

- Ejecución de pruebas unitarias al módulo voraz.

- Pruebas de integración con el sistema completo (verificar que el JSON original sea igual al JSON descomprimido).

- Comparativa del funcionamiento antes y después de aplicar el algoritmo (Comparar tamaño del snapshot antes y después de la compresión).

- Validación del tamaño de archivos y evidencias.

### Estructura del entregable

- Capturas de pantalla del sistema funcional

- Tabla comparativa del tamaño/resultado antes vs. después

Deadline: 19/11/2025

### Matriz R&R – Fase 3

| Tarea | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Satomi | 18/11 | Capturas de pantalla del algoritmo funcional |
| Pruebas de integración | Owen/Satomi | 18/11 | Capturas de pantalla del algoritmo funcional |
| Comparativa de tamaños | Owen | 19/11 | Tabla comparativa |
| Validación final | Owen/Satomi | 19/11 | Módulo sin fallos |

### Reuniones

| Asunto | Participantes | Fecha | Medio de comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión de revisión y validación final | Owen/Satomi | 19/11/2025 | Presencial, después de clases |

## Integración final y documentación del proyecto

### Objetivo

Unificar todos los componentes desarrollados y generar la documentación oficial del proyecto.

### Alcance

Incluye integración completa, validación final y creación de todos los documentos requeridos para la entrega.

### Actividades principales

- Integración total del algoritmo voraz dentro del sistema final.

- Prueba completa de punta a punta.

- Creación de la documentación técnica y manual de usuario.

- Revisión del equipo antes de la entrega final.

### Estructura del entregable

- Proyecto final funcional

- Documento técnico del sistema

- Evidencias del funcionamiento final

Deadline: 22/11/2025

### Matriz R&R – Fase 4

| Tarea | Responsable | Fecha | Entregable |
| --- | --- | --- | --- |
| Integración total | Owen/Satomi | 20/11 | Versión final del sistema |
| Pruebas finales | Owen/Satomi | 20–21/11 | Evidencias visuales |
| Documentación técnica | Owen/Satomi | 21–22/11 | Documento PDF |
| Revisión final | Owen/Satomi | 22/11 | Proyecto completo |

### Reuniones

| Asunto | Participantes | Fecha | Medio de comunicación |
| --- | --- | --- | --- |
| Sesión de revisión y validación final del documento | Owen/Satomi | 22/11/2025 | Whatsapp |